УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

ЗАТО город Заозерск

от ___________ № _________

Муниципальная программа ЗАТО город Заозерск

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск»

Срок реализации: 2025-2027 гг.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством»

## Паспорт

## муниципальной программы ЗАТО город Заозерск

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск»

## (далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» (далее – МКУ «Управление городским хозяйством» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 |  |  |
| Цель муниципальной программы | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Всего по программе: |  | тыс. рублей, в том числе: |
|  | МБ: |  | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: |  | тыс. рублей. |
|  | ОБ: |  | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: |  | тыс. рублей. |
|  | ФБ: |  | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: |  | тыс. рублей. |
|  | ВБ: |  | тыс. рублей, из них: |
|  | 2025 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2026 год: |  | тыс. рублей, |
|  | 2027 год: |  | тыс. рублей |
| Связь с государственной программой | Отсутствует |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |

- Приоритеты и задачи реализации муниципальной программы

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО город Заозерск. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Муниципальная программа разработана на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является оптимизация коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Реализация программных мероприятий позволит преодолеть барьеры социально-экономического развития территории, вызванных старением коммунальной инфраструктуры и внутренних систем энерго- тепло- и водоснабжения.

Мероприятия муниципальной программы сбалансированы, охватывают основные отрасли экономики муниципального образования, в том числе бюджетный сектор, жилищный фонд и коммунальную инфраструктуру, и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения. Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности сформулированы в основных стратегических документах, определяющих приоритетные социально-экономические задачи Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу - «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации».

В ЗАТО город Заозерск в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета ЗАТО город Заозерск, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Основными целями муниципальной программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в ЗАТО город Заозерск, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации муниципальной программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

3. Проведение энергетических обследований.

4. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям.

5. Снижение расходов электрической энергии на наружное освещение ЗАТО город Заозерск более чем на 50%.

Поставленная цель и решаемые в рамках муниципальной программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить начальный этап решения данной проблемы: создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

- Перечень показателей

## муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск»

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направленность показателя*(2) | Значение показателя |  |  |  |  | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  | факт | оценка | план | план | план |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск». Цель муниципальной программы: проведение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация системы освещения, установка энергосберегающих светильников | Ед. | 1 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 2. | Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление городским хозяйством» |

*(2)Направленность показателя обозначается:

1 - направленность на рост;

-1 - направленность на снижение;

0 - направленность на достижение конкретного значения.

- Сведения об объемах финансирования

муниципальной программы « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск»

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Заозерск Мурманской области.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей бюджета ЗАТО город Заозерск.

| № п/п | Муниципальная программа, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год / источник | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск» | 2025-2027 | Всего |  |  |  | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Модернизация системы освещения, установка энергосберегающих светильников» | 2025-2027 | Всего |  |  |  | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде» | 2025-2027 | Всего |  |  |  | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |

- Сведения

об источниках и методике расчета значений показателей

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО город Заозерск» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Модернизация системы освещения, установка энергосберегающих светильников» | Ед. | - | - | Учет | Ежегодно | МКУ «Управление городским хозяйством» |
| 2. | «Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде» | % |  | Пф – количество компенсированных индивидуальных приборов учета | Сведения МКУ «Управление городским хозяйством» | Ежегодно | МКУ «Управление городским хозяйством» |
|  |  |  |  | Пп – количество запланированных к компенсации индивидуальных приборов учета |  |  |  |