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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОДА ЗАОЗЕРСКА)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


_________________________                                                                           № ___________________

О внесении изменений в муниципальную программу 
 ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска 
от 15 октября 2013 года № 935

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком и Методическими рекомендациями по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО города Заозерска Мурманской области, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 16 сентября 2013 года № 769, со статьей 44 Устава ЗАТО города Заозерска,

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 15 октября 2013 года № 935 согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления Администрации ЗАТО города Заозерска от 19.02.2015 № 114 «О внесении изменений в муниципальную программу  ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска от 15 октября 2013 года № 935».
3. Текущий контроль за исполнением настоящего постановления в части реализации мероприятий программы возложить на ответственного исполнителя программы, в части финансового обеспечения – на заместителя Главы администрации-начальника Управления экономики и финансов Администрации ЗАТО г. Заозерска Н.В. Нистюк.
4. Муниципальному казенному учреждению «Информационный Центр» разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО города Заозерска.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.


Глава администрации 
ЗАТО города Заозерска                                                                                       В.М. Урошлев


С О Г Л А С О В А Н И Е
проекта постановления Администрации ЗАТО города Заозерска 
от «______» ___________2015г.

О внесении изменений в муниципальную программу 
 ЗАТО города Заозерска Мурманской области
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска 
от 15 октября 2013 года № 935 
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	Приложение 

	
	к постановлению Администрации 
ЗАТО города Заозерска

	
	
от ______________2015 года № ____



Изменения в муниципальную программу ЗАТО города Заозерска 
Мурманской области «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска 
Мурманской области»  на 2014-2020 годы, утвержденную 
постановлением Администрации ЗАТО города Заозерска 
от 15 октября 2013 года № 935

1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
	Финансовое обеспечение программы
	Всего: 2014-2020 годы – 9831,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 3116,97 тыс. рублей
местный бюджет – 6714,7 тыс. рублей
в том числе по годам:
2014 год – 5447,6 тыс. рублей
в том числе:
областной бюджет – 3116,97 тыс. рублей
местный бюджет – 2330,63 тыс. рублей
2015 год – 300 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 300 тыс. рублей
2016 год – 903 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 903 тыс. рублей
2017 год – 858 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 858 тыс. рублей
2018 год – 815 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 815 тыс. рублей
2019 год – 774 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 774 тыс. рублей
2020 год – 734 тыс. рублей
в том числе:
местный бюджет – 734 тыс. рублей



2. Указанные строки Таблицы «Перечень основных мероприятий программы» Раздела 4 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	№ п/п
	Мероприятия
	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
	Ответственный орган
	Срок исполнения

	
	
	Годы реализации
	Всего
	ОБ
	ФБ
	МБ
	ВБС
	
	

	 
	Муниципальная программа ЗАТО города Заозерска Мурманской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы
	Всего
	9831,6
	3116,97 
	 
	6714,7
	
	Администрация ЗАТО города Заозерска
 
	2014-2020 

	
	
	2014
	5447,6
	3116,97 
	 
	2330,63
	
	
	

	
	
	2015
	550
	
	
	550
	
	
	

	
	
	2016
	903
	 
	 
	903
	
	
	

	
	
	2017
	858
	 
	 
	858
	
	
	

	
	
	2018
	815
	 
	 
	815
	
	
	

	
	
	2019
	774
	 
	 
	774
	
	
	

	
	
	2020
	734
	 
	 
	734
	
	
	

	I.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	 
	 
	 

	2.
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
	 
	 
	 

	2.3
	Установка индивидуальных приборов учета и компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде
	Всего
	300
	
	
	300
	 
	Управляющие компании
	2015

	
	
	2015
	300
	
	
	300
	 
	
	

	2.4
	Установка, поверка и замена общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде
	Всего
	0
	
	
	0
	 
	Управляющие компании
	2015

	
	
	2015
	0
	
	
	0
	
	
	

	II.
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 

	2.
	Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. 
	 
	 
	 

	2.2
	Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения
	Всего
	0
	
	
	0
	 
	Администрация ЗАТО города Заозерска,  Управляющие компании
	2015

	
	
	2015
	0
	
	
	0
	 
	
	



3. Раздел 5 «Сведения об объемах финансирования» Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета муниципального образования ЗАТО города Заозерска и средств областного бюджета. 
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период, исходя из возможностей  бюджета ЗАТО города Заозерска.
	 
	 
	Объемы финансирования муниципальной программы, тыс. рублей

	
	
	Всего
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Заозерска Мурманской области»  на 2014-2020 годы
	Всего
	9831,6
	5200,67
	5447,6
	5200,67
	300
	
	903
	
	858
	
	815
	
	774
	
	734
	

	
	ОБ
	3116,97
	3116,97
	3116,97
	3116,97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ФБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МБ
	6714,63
	2083,7
	2330,63
	2083,7
	300
	
	903
	
	858
	
	815
	
	774
	
	734
	

	
	ВБС
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